WI MRO 검색 포탈
시험가동 시나리오

내부 직원 사용 검증 · 5일 운영

v1 · 2026-05-05 · ㈜홀세일인더스트리

1. 시험가동 목적

이번 시험가동은 '한국 B2B MRO 산업재 통합 검색 + 자동 거래 플랫폼' 비전을 향한 첫 검증 단계다. 5일간 내부 직원이 실제 업무 흐름으로 사용해보고 다음을 평가한다.

핵심 검증 5가지

검색 정확도 — 실제 자주 발주하는 SKU를 빠르고 정확히 찾는가

UI 사용성 — 직원이 별도 교육 없이 직관적으로 사용 가능한가

카탈로그 적합성 — 우리 업무에 필요한 SKU가 실제 노출되는가

워크플로우 — 검색→장바구니→견적요청 흐름이 자연스러운가

운영자 처리 — 들어온 견적 요청을 효과적으로 처리할 수 있는가

2. 시험 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| URL | http://localhost:8501 (시험기간) → koreaene.co.kr (정식) |
| 운영기간 | 2026-05-05 ~ +5일 |
| 등록 SKU | 약 17,500건 (WI 직거래 100 + 크레텍 17,400) |
| Admin | 비밀번호 wi2026 (시험가동 임시) |
| 의뢰 수신 | Sales@wholesale-k.com (영업팀 공용) |
| 운영자 | 윤여준 매니저 (yjyoon@wholesale-k.com) |

3. 시험 참가자 (3~5명)

아래 명단에서 3~5명을 선정해 시험에 투입.

| 역할 | 이름·연락처 | 주요 작업 | 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매니저(운영자) | 윤여준 / yjyoon@wholesale-k.com | Admin 모드 의뢰 처리, 가격 협상 | 처리 시간·이슈 |
| 영업 1 | (추후 결정) | 검색·장바구니·견적 요청 (고객 시각) | 검색 성공률 |
| 영업 2 | (추후 결정) | 카테고리 둘러보기·필터 사용 | 사용성 점수 |
| 현장 매니저 1 | (추후 결정) | 특정 SKU 검색 (시나리오 1~5) | 발견 시간 |
| 관찰자 (대표) | 홍기정 / kjhong@wholesale-k.com | 전체 흐름 모니터링 | 개선 의견 |

4. 핵심 시나리오 5개

각 시나리오는 실제 업무 상황을 모방. 시간·만족도·이슈를 기록.

4.1 시나리오 #1 — 단일 SKU 빠른 견적

상황: 현장에서 갑자기 안전화 270mm 1켤레 필요. 5분 내 견적이 필요하다.

작업 순서:

포탈 메인 화면 진입

검색창에 '안전화 270mm' 입력

결과 카드에서 적절한 상품 선택

[수량 1] 입력 → [카트 담기]

[장바구니] → 회사정보 입력 → [견적 요청 보내기]

측정 항목:

검색~견적요청 총 소요시간 (목표: 3분 이내)

적절한 상품을 첫 화면에서 발견했는가 (목표: Yes)

이미지·가격·단위가 명확한가 (1~5점)

4.2 시나리오 #2 — 다중 SKU 일괄 견적

상황: 신규 현장 셋업 — 안전모 5개, 작업장갑 10박스, 절단기 1대, 케이블타이 1봉 일괄 견적.

작업 순서:

4가지 SKU를 각각 검색 + 카트 담기

[장바구니] → 라인별 수량 확인 → 일괄 견적 요청

측정 항목:

4개 SKU 모두 검색 성공 (목표: 4/4)

총 소요시간 (목표: 8분 이내)

카트에서 수량 조정·삭제가 직관적인가

4.3 시나리오 #3 — 모델번호 정확 검색

상황: 기존 거래 SKU 재발주 — 정확한 모델번호 알고 있음 (예: TR-632E, BPK-HD).

작업 순서:

검색창에 모델번호만 입력 (예: 'TR-632E')

결과 1순위에 정확 매칭 노출되는지 확인

측정 항목:

정확 매칭 1순위 노출 (목표: 100%)

WI 품번 자동 표시 확인

4.4 시나리오 #4 — 카테고리 둘러보기

상황: 어떤 안전 장비가 있는지 카탈로그를 둘러보고 싶다.

작업 순서:

메인 화면에서 [안전용품] 카테고리 클릭

좌측 사이드바 브랜드 필터 사용 (3M, 한세 등)

정렬 [가격↑] 적용해서 저렴한 순으로 보기

페이지 다음/이전 이동

측정 항목:

필터·정렬·페이지네이션 직관적 (1~5점)

결과의 카테고리 분류 정확도 (오분류 발견 시 보고)

4.5 시나리오 #5 — 운영자 의뢰 처리

상황: 영업팀이 받은 견적 요청을 운영자(매니저)가 검토하고 처리한다.

작업 순서:

우측 상단 [관리자 로그인] → wi2026

[Admin] 의뢰 목록 페이지 진입

새 견적 요청 클릭 → 라인별 원가·마진 확인

크레텍에 발주 (수동) → 상태 'quoted'로 변경

고객에게 견적서 회신 (Phase 1 견적서 시스템 활용)

측정 항목:

의뢰 검토 → 발주 → 회신 총 소요시간

원가·마진 정보가 충분히 명확한가

Phase 1 견적서와의 연계가 자연스러운가

5. 종합 측정 항목

| 항목 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 검색 성공률 | 85% 이상 | 시도 100건 중 적절한 결과 노출 |
| 평균 견적요청 시간 | 5분 이내 | 검색~카트~요청까지 |
| UI 만족도 | 4점 이상 (5점) | 참가자 설문 |
| 카테고리 정확도 | 90% 이상 | 랜덤 100개 SKU 검수 |
| 이미지 노출률 | 70% 이상 | 전체 SKU 대비 |
| 의뢰 처리 시간 | 1일 내 회신 | 운영자 측정 |

6. 5일 운영 계획

| 일자 | 주요 활동 | 참가자 |
| --- | --- | --- |
| D-Day (수) | 오리엔테이션 + 시나리오 #1 시도 | 전원 |
| D+1 (목) | 시나리오 #2-3 + 자유 검색 | 전원 |
| D+2 (금) | 시나리오 #4-5 + 운영자 처리 | 전원 |
| D+3 (월) | 주말 정리 + 데이터 분석 | 운영자·대표 |
| D+4 (화) | 회고 미팅 + 개선 우선순위 결정 | 전원 |

7. 의뢰 처리 흐름 (운영자)

시험가동 동안 의뢰가 들어오면 다음 절차로 처리한다.

Sales@wholesale-k.com 메일함 또는 Admin 의뢰 목록 확인

의뢰 라인별 SKU 확인 — WI 품번 + 수량

크레텍 SKU의 경우: 크레텍에 직접 발주 (오프라인)

WI 직거래 SKU의 경우: 기존 공급사 발주

Phase 1 견적서 시스템(WI_QuoteTemplate.xlsx)으로 견적서 작성

고객에게 PDF 회신 (영업담당)

Admin에서 status를 'quoted'로 변경

발주 진행 → 'ordered' → 납품 완료 시 'completed'

8. 회고 미팅 (D+4)

5일 운영 후 회고 미팅에서 다음 결정.

우선 개선 항목 TOP 3 (기능·UI·데이터 중)

정식 출시 시기 (도메인 koreaene.co.kr)

Phase 1+ 자동 발주 진입 시기

추가 크롤링 대상 (석림랩텍·대한과학·나비엠알오)

외부 고객 시범 운영 시기

9. 비상 대처

| 증상 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 포탈 진입 안됨 | Streamlit 종료 | 터미널에서 재실행 (운영자) |
| 이미지 안 보임 | 출처 사이트 이미지 삭제 | 정상 (일부 발생 가능) |
| 카테고리 잘못됨 | v3 매핑 한계 | 메모해서 회고에서 수정 |
| 의뢰 메일 안 옴 | Resend 설정 미완료 | Admin에서 직접 확인 |
| 동시 사용자 많음 | 무료 tier 한계 | 유료 전환 검토 (Pro $25/월) |

이 시험가동의 의미

내일부터 5일은 우리 비전(2030 매출 500억 통합 플랫폼)의 첫 검증.

작은 시도지만, 데이터·사용자 피드백·운영 노하우가 진짜 무기가 된다.

BUILT ON TRUST. DELIVERED WITH PRECISION.